**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/002/2012/04/04**

TEMAT: Spotkanie zespołu

**MIEJSCE:**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Krzysztof Wilaszek | Realizator projektu |  |
| Tomasz Wójcik | Realizator projektu |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Podział zadań w drugiej fazie projektu. Krzysztof odpowiada za wymagania, Tomasz za projekt Mavena, Piotr zbada obszar continous integration. |
|  | Podjęcie decyzji dotyczącej systemu Continuous integration używanego w projekcie. Pod uwagę brane były Teamcity, Hudson oraz Jenkins, jako najlepiej rozpoznany przez członków zespołu oraz najłatwiejszy w instalacji wybrany został Jenkins. |
|  | Omówiono strukturę projektu w kontekście budowania i zarządzania projektu Mavenem. |
|  | Wyszczególnione zostały wymagania funkcjonalne stawiane systemowi, które następnie zostaną zebrane do osobnego dokumentu. |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Continuous integration, wymagania funkcjonalne | Piotr Leśniak | 11.04 |
|  | Continuous integration, wymagania funkcjonalne | Krzysztof Wilaszek | 11.04 |
|  | Continuous integration, Mayenowa struktura projektu | Tomasz Wójcik | 11.04 |