**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/001/2012/05/09**

TEMAT: Zapoznanie klienta z makietą aplikacji

**MIEJSCE: Salka konsultacyjna**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Daniel Żmuda | Klient, Prowadzący |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Na spotkaniu klientowi zaprezentowana została makieta aplikacji Cyberwej. Klient zaakceptował rozwiązania zaproponowane w makiecie. |
|  | Klient przedstawił wymagania dotyczące 3 fazy projektu oraz termin najbliższego spotkania. |
|  |  |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Implementacja większości funkcjonalności. | Zespół | 23.05 |
|  | Analiza bezpieczeństwa aplikacji | Zespół | 23.05 |
|  |  |  |  |