**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/001/2012/05/16**

TEMAT: Spotkanie projektowe

**MIEJSCE:**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Krzysztof Wilaszek | Realizator projektu |  |
| Tomasz Wójcik | Realizator projektu |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Dokładny podział obszarów implementacji funkcjonalności w III fazie projektu. |
|  | Konkretne obszary zostały przypisane do deweloperów. Krzysztof realizować będzie widoki informacyjne aplikacji, Tomasz stworzy funkcjonalności dodawania grupy i rejestrowania spłaty długu a Piotr funkcjonalność logowania do systemu, tworzenia konta użytkownika oraz rejestracji płatności. |
|  | Podział zadań związanych z obszarami bezpieczeństwa aplikacji. |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Widoki użytkownika, grupy i płatności. Dodawanie pozycji do istniejącej opłaty oraz użytkowników do istniejących grup. | Krzysztof Wilaszek | 23.05 |
|  | Dodawania grupy, rejestrowania spłaty długu, mechanizm notyfikacji. | Tomasz Wójcik | 23.05 |
|  | Ekran logowania, tworzenie konta użytkownika, rejestracja płatności. | Piotr Leśniak | 23.05 |