**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/001/2012/05/23**

TEMAT: Spotkanie kończące III fazę projektu

**MIEJSCE: Salka konsultacyjna**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Daniel Żmuda | Klient, Prowadzący |  |
| Krzysztof Wilaszek | Realizator projektu |  |
| Tomasz Wójcik | Realizator projektu |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Większość funkcjonalności została zakończona. |
|  | Testy integracyjne nie zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami prowadzącego. Należy je zautomatyzować i pokazać na następnym spotkaniu. |
|  |  |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Automatyzacja testów integracyjnych | Zespół | Koniec IV fazy |
|  | Uruchomienie aplikacji pod https | Zespół | Koniec IV fazy |
|  | Testy wydajnościowe aplikacji | Zespół | Koniec IV fazy |

**IV. Podczas spotkania przekazano następujące dokumenty:**

| Lp. | Dokument | Kto/ Komu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Dokument zawierający podsumowanie prac w III fazie projektu. | Zespół/Klient |  |
|  | Minutki ze spotkań zespołowych | Zespół/Klient |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |