**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/001/2012/06/06**

TEMAT: Spotkanie projektowe

**MIEJSCE:**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Krzysztof Wilaszek | Realizator projektu |  |
| Tomasz Wójcik | Realizator projektu |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Podział zadań w IV fazie projektu. |
|  | Brakujące elementy potrzebne do zakończenia projektu. |
|  | Wybór technologii do testów integracyjnych i wydajnościowych (Arquillian i JMeter). |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Zakończenie brakujących funkcjonalności + uruchomienie aplikacji pod https | Krzysztof Wilaszek | 13.06 |
|  | Implementacja testów integracyjnych + dokumentacja | Piotr Leśniak | 13.06 |
|  | Zakończenie brakujących funkcjonalności + testy wydajnościowe aplikacji | Tomasz Wójcik | 13.06 |