**NOTATKA ZE SPOTKANIA**

**NUMER:** **IOSR/NSP/002/2012/04/18**

TEMAT: Spotkanie zespołu

**MIEJSCE:**

**I. UCZESTNICY:**

| Uczestnik | Rola w projekcie | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Krzysztof Wilaszek | Realizator projektu |  |
| Tomasz Wójcik | Realizator projektu |  |
| Piotr Leśniak | Kierownik projektu |  |

**II. Podjęte tematy na spotkaniu:**

| Lp. | Decyzja/Temat |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Dyskusja na temat nowych wymagań, które pojawiły się od prowadzącego. |
|  | Wspólna naprawa problemów związanych z integracją technologii JSF z Spring. |
|  | Podział konkretnych zadań pomiędzy członków projektu. |

**III. Uzgodnione działania do zrealizowania po spotkaniu:**

| Lp. | Działanie | Wykona | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Integracja warstwy biznesowej z warstwą danych i warstwą prezentacji. Stworzenie protego widoku prezentującego pełne działania systemu (wszystkie warstwy zintegrowane). Diagramy sekwencji, dokumentacja. | Piotr Leśniak | 25.04 |
|  | Testy warstwy danych na bazie danych w pamięci. Uzupełnienie warstwy danych, testy. Diagramy sekwencji. | Krzysztof Wilaszek | 25.04 |
|  | Konfiguracja Continuous Integration, podpięcie checkstyle, code coverage, automatyczny build po commicie. | Tomasz Wójcik | 25.04 |